TULUÁ LABS SUMMIT 2026

Documento Oficial de Acompañamiento

Desarrollo del Sitio Web Oficial · labssummit.com

| 📅 11 – 13 Sep 2026 | 📍 Coliseo de Ferias, Tuluá | 🌐 labssummit.com |
| --- | --- | --- |

1. Resumen Ejecutivo del Proyecto

El presente documento recoge de forma completa el acompañamiento prestado al evento Tuluá Labs Summit 2026, incluyendo todas las actividades ejecutadas en el sitio web oficial, el estado actual de cada entregable, los compromisos de continuidad acordados y el historial de pagos del proyecto.

El sitio web labssummit.com fue desarrollado como una aplicación web estática (HTML + CSS + JavaScript) desplegada en GitHub Pages bajo el repositorio SoulNome/labs-summit-2026, con más de 40 commits a lo largo del proceso. Al día de hoy, la totalidad de los entregables técnicos del sitio web están completos y en funcionamiento en producción.

✅ TODOS los entregables del sitio web fueron completados y desplegados exitosamente en producción. El único ítem pendiente de acompañamiento es la integración con la tiquetera, que corresponde a un proyecto externo independiente al desarrollo web.

2. Actividades Realizadas — Detalle Completo

2.1 Estructura General del Sitio Web

- Diseño y desarrollo completo de la landing page oficial labssummit.com

- Paleta visual: fondo oscuro (#0D0118), morado (#A855F7), tipografía Inter/Space Grotesk

- Navegación fija con secciones: Días, Tickets, Speakers, FAQ

- Contador regresivo en tiempo real (días, horas, minutos, segundos) hacia el 11 Sep 2026

- Hero section con slides animados y llamado a la acción

- Sección de estadísticas del evento (500+ líderes, 15+ speakers, 3 días)

- Footer completo con enlaces legales y redes sociales

- Player de audio ambiental integrado en el header (toggle on/off)

2.2 Sección de Speakers

- Implementación de 11+ speaker cards con diseño flip interactivo (front/back)

- Frente de la card: foto de fondo, categoría, nombre y especialidad

- Reverso de la card: biografía completa y temas de expertise

- Técnica de animación flip con perspective + opacity (compatible con iOS Safari)

- Dos carruseles de scroll infinito independientes y sin errores en iOS/Android

- Mystery cards para speakers por revelar (con efecto visual de candado)

- Speakers implementados:

  - Juan David Carmona – eCommerce

  - Sara Montoya – Marketing Digital

  - Jose Aguirre – Tech & Startups

  - Laura Aguirre – Innovación

  - Juan Camilo Silva – IA & Estrategia

  - Camila Rodríguez – Marketing Digital

  - Miguel Buitrago – Mentalidad & Ventas

  - Juan Vargas – Dropshipping & eCommerce

  - Kenny Barrios Jure – Partner Digital

  - Faider Altamar – IA, SaaS & eCommerce

  - Mike Munzvil – Negocios Digitales, IA, eCommerce (incorporado recientemente)

2.3 Sistema de Tickets

- 4 niveles de ticket diferenciados con propuesta de valor clara

| Nivel | Precio | Acceso | Beneficio clave |
| --- | --- | --- | --- |
| General | $129.000 COP | Día 2 – Conferencias | Acceso a 15+ speakers |
| VIP | $249.000 COP | Días 1 y 2 | Zona VIP + Cóctel apertura + Meet & Greet |
| Diamante | $497.000 COP | Días 1 y 2 | Zona Diamante + Directorio de contactos |
| Diamante Black | $1.499.000 COP | Los 3 días completos | Mastermind exclusivo Día 3 + cupo limitado 50–60 personas |

- Descripción mejorada del Mastermind (Diamante Black): "Mastermind exclusivo de implementación: trabaja junto a expertos en estrategias reales de crecimiento, Inteligencia Artificial y eCommerce que podrás aplicar inmediatamente en tu negocio."

- Diseño responsive adaptado a dispositivos móviles (375px+)

2.4 Programa del Evento — 3 Días

- Día 1 (11 Sep) – Noche de Gala: keynote inaugural, vitrina de sponsors, cóctel VIP, dress code elegant chic

- Día 2 (12 Sep) – Conferencias: 15+ speakers, sesiones de IA y eCommerce, Q&A en vivo, zonas de networking

- Día 3 (13 Sep) – Mastermind exclusivo: solo para Diamante Black, 50–60 cupos, 3 metodologías, mentoría grupal

- Ruta Gastronómica eliminada del programa del Día de Gala (ajuste solicitado)

2.5 Marco Legal del Evento

- Página de Términos y Condiciones — Ley colombiana, condiciones de compra, reembolsos y responsabilidades

- Política de Privacidad — Cumplimiento Ley 1581 de 2012 (Habeas Data)

- Sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) integrada en el sitio

2.6 Sistema de Patrocinadores y Aliados

- 4 niveles de patrocinio definidos y desplegados en el sitio:

  - Platino: stand 16m², 3 entradas Diamante Black + 35 General

  - Oro: stand 9m², 1 entrada Diamante Black + 20 General

  - Plata: stand 4m², 1 Diamante + 10 General

  - Bronce: visibilidad digital, 2 entradas General

- Logos de aliados integrados: Alcaldía de Tuluá, Cámara de Comercio, GrupoEffi, MasterCommerce, TechnoLabs, entre otros

2.7 Optimizaciones Técnicas y Presentación

- Meta Pixel de Facebook instalado (ID: 481397476029941) para remarketing y audiencias personalizadas

- Diseño 100% responsive para iOS y Android

- Corrección del carrusel de speakers en iOS (overflow clip + restart de animación)

- Flip cards compatibles con todos los navegadores modernos

- Animaciones de entrada (reveal on scroll) en todas las secciones

- Presentación interactiva de sustentación (sustentacion.html): 8 slides, navegación por teclado, tema oscuro morado

- Despliegue continuo en GitHub Pages — más de 40 commits a producción

3. Estado Actual del Proyecto

| Entregable | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Sitio web labssummit.com en producción | ✅ Completo | GitHub Pages |
| 11 Speaker cards con flip y carruseles | ✅ Completo |  |
| 4 niveles de tickets con precios y beneficios | ✅ Completo |  |
| Descripción Mastermind Diamante Black | ✅ Completo | Ajustada y responsiva |
| Programa 3 días (Gala depurada) | ✅ Completo | Ruta gastronómica eliminada |
| Términos, Condiciones y Política de Privacidad | ✅ Completo | Ley colombiana |
| Sistema de patrocinadores 4 niveles | ✅ Completo |  |
| Meta Pixel instalado y activo | ✅ Completo | ID: 481397476029941 |
| Responsive móvil (iOS + Android) | ✅ Completo |  |
| FAQ integrada en el sitio | ✅ Completo |  |
| Presentación interactiva de sustentación | ✅ Completo | sustentacion.html |
| Integración con plataforma tiquetera | ⏳ Pendiente | Proyecto externo |

4. Pendiente de Acompañamiento — Integración con Tiquetera

⚠️ IMPORTANTE: Este ítem es el ÚNICO pendiente de acompañamiento y corresponde a un proyecto externo, completamente independiente del desarrollo del sitio web labssummit.com.

¿En qué consiste?

La plataforma de venta de tickets (tiquetera) es un sistema externo que el organizador seleccionó de forma independiente. La tarea pendiente consiste en conectar los botones "Registrarme" / "Tickets" del sitio web con la URL o el widget que provea dicha plataforma, de modo que los asistentes puedan completar su compra.

¿Qué implica técnicamente?

- Recibir el enlace o widget de la plataforma tiquetera elegida

- Actualizar los botones de compra en el sitio (máximo 1–2 horas de trabajo)

- Verificar que el flujo de compra funcione en desktop y móvil

- Desplegar el cambio a producción

¿Por qué está pendiente?

La implementación depende exclusivamente de que el organizador entregue las credenciales, enlace o iframe de la plataforma tiquetera contratada. Una vez recibida esa información, la integración al sitio web se ejecuta de inmediato dentro del acompañamiento acordado.

Plataformas tiqueteras compatibles (ejemplos)

- Eventbrite – se integra con iframe o enlace directo

- Ticket Plus Colombia – enlace de compra externo

- MiEntrada.co – widget embebido

- Cualquier otra plataforma que provea un enlace o código de integración

5. Compromisos y Garantías del Acompañamiento

5.1 Garantías técnicas del sitio web

- El sitio web funcionará correctamente en los navegadores modernos: Chrome, Firefox, Safari, Edge

- El diseño es completamente responsivo y adaptado para dispositivos móviles (iOS y Android)

- El sitio está desplegado en infraestructura de GitHub Pages con alta disponibilidad

- El Meta Pixel está activo y listo para campañas publicitarias en Meta Ads

- Las páginas legales cumplen con la normatividad colombiana vigente (Ley 1581 de 2012)

5.2 Compromisos de acompañamiento continuado

- Disponibilidad para incorporar nuevos speakers en cualquier momento antes del evento

- Actualización de información del programa, fechas y contenidos

- Integración con la tiquetera una vez se provea la información de la plataforma elegida

- Soporte para cualquier ajuste de contenido o corrección visual

- Asistencia en la configuración de campañas de Meta Ads usando el Pixel instalado

5.3 Lo que queda fuera del alcance

- Administración directa de la plataforma tiquetera (es un sistema externo)

- Procesamiento de pagos — lo gestiona la tiquetera elegida

- Envío de entradas a compradores — lo gestiona la tiquetera elegida

- Soporte a compradores finales de tickets

6. Historial de Pagos del Proyecto

A continuación se detalla el historial de pagos correspondiente al acompañamiento de desarrollo web del sitio labssummit.com:

| # | Fecha | Valor | Concepto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07 de abril de 2026 | $1.782.500 | Primer pago – inicio del proyecto |
| 2 | 07 de mayo de 2026 | $345.090 | Segundo pago – avance de desarrollo |
| 3 | 07 de junio de 2026 | $805.210 | Tercer pago – entrega final |
| TOTAL |  | $2.932.800 | Tres (3) cuotas completadas |

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $3.000.000 COP ¦ Pagado: $2.932.800 COP ¦ La integración con tiquetera está incluida dentro del valor ya pactado.

7. Conclusión y Próximos Pasos

El sitio web labssummit.com está completamente desarrollado, desplegado en producción y funcional en todos sus aspectos. Se han cumplido la totalidad de los entregables técnicos acordados: identidad visual, speakers, tickets, programa, legal, patrocinadores y optimizaciones técnicas.

El único ítem que permanece pendiente dentro del acompañamiento es la integración con la plataforma tiquetera externa, cuya ejecución depende de la provisión de la información de dicha plataforma por parte del organizador.

Próximos pasos inmediatos

- Confirmar la plataforma tiquetera elegida y compartir el enlace o credenciales de integración

- Activar campañas de Meta Ads aprovechando el Pixel ya instalado en el sitio

- Revelar speakers pendientes (mystery cards) a medida que se confirmen

- Publicar agenda detallada de Días 2 y 3 según avance la programación

Tuluá Labs Summit 2026 · labssummit.com

Sep 11–13, 2026 · Coliseo de Ferias, Tuluá, Valle del Cauca